TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / HemoSystem

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Marco	Elaboração do documento
{1.1}	24/08/2019	Marco	Elaboração do documento

# Justificativa
A doação de sangue feita pelo centro de doadores de sangue é um processo metódico que precisa ser muito bem controlado para não haver divergencias na coleta. É muito importante saber a quem pertence cada bolsa coletada, porém mantendo o sigilo. Com o sistema de gerenciamento será possível que todas a pessoas envolvidas na coleta tinham acesso aos dados necessários simultaneamente, agilizando e certificanto que o processo não tenha falhas.
# Objetivo do Projeto
O sistema deve gerenciar todas as fases da doação de sangue. As fases são as seguintes, registrar e manter atualizado o cadastro do doador, adicionar os dados da triagem ao cadastro do doador, adicionar o número da bolsa de sangue e por ultimo gerenciar o estoque das bolsas de sangue.

# Alinhamento Estratégico
Para que o desenvolvimento do projeto seja um sucesso, é imprescindível que todos membros da equipe tenham uma frequencia assídua nas aulas da disciplina de engenharia de software 2. Além da frequencia é importante que todos disponham, pelo menos, duas horas semanais para contribuir no projeto.

# Responsabilidades e Partes Interessadas
Tem-se como colaboradores deste projeto Marco Cezar, gerente do projeto, que interessa-se pelo cumprimento do planejamento em seus mínimos detalhes, de modo que o produto envolvido neste projeto seja criado no tempo planejado; Mateus Yonemoto, analista do projeto, que tem a responsabilidade de definir o comportamento do sistema e a interação entre os trechos de código que serão produzidos, de modo a atender o RM01 e RM02; Leonardo Pontes que tem a responsabilidade de materializar o projeto de sistema elaborado pelo analista; E Rômulo Meloca que testará todas as condições e casos especificados pelos requisitos do sistema.
# Escopo
Espera-se que ao termino do projeto, exista um projeto que consiga gerenciar todo processo em de doação e manutenção de sangue.x

# Restrições
O tempo é um fator que limita o projeto, de modo que o resultado esperado possa não ser alcançado com granda sucesso.

# Riscos Iniciais
O principal risco é faltar tempo para todos os integrantes manter a execução do projeto e conclui-lo até o final da disciplina. Também como, se um integrante desistir do projeto, é um grande risco para o projeto.

# Tempo Estimado
Tempo para execução do projeto são aproximadamente 16 semanas.

# Custo Estimado
O custo é aproximadamente uma hora por semana, nas 16 semanas previstas para execução do projeto.

10. Ferramentas utilizadas
Para execução do projeto serão utilizados o NetBeans 8.1, Astah-Community e GitHub.

# Gerente do Projeto

Nome: Marco Cezar M. de Mattos	Email: marco.cmm@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura