TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto / HemoSystem

Histórico de Registro

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	23/08/2016	Marco	Elaboração do documento
{1.1}	24/08/2019	Marco	Elaboração do documento

# Justificativa
A doação de sangue feita pelo centro de doadores de sangue é um processo metódico que precisa ser muito bem controlado para não haver divergencias na coleta. É muito importante saber a quem pertence cada bolsa coletada, porém mantendo o sigilo. Com o sistema de gerenciamento será possível que todas a pessoas envolvidas na coleta tinham acesso aos dados necessários simultaneamente, agilizando e certificanto que o processo não tenha falhas.
# Objetivo do Projeto
O sistema deve gerenciar todas as fases da doação de sangue. As fases são as seguintes, registrar e manter atualizado o cadastro do doador, adicionar os dados da triagem ao cadastro do doador, adicionar o número da bolsa de sangue e por ultimo gerenciar o estoque das bolsas de sangue.

# Alinhamento Estratégico
{Relacionar com quais objetivos do Planejamento Estratégico vigente o projeto está contribuindo. Podem ser citados objetivos estratégicos corporativos ou setoriais desde que identificados.}

# Responsabilidades e Partes Interessadas
{Descrever quais as unidades administrativas estão envolvidas na execução do projeto com um breve relato das responsabilidades de cada uma. Todas as áreas informadas receberão cópia deste documento.}

# Escopo
{Descrever os resultados esperados e produzidos no projeto como, por exemplo, os produtos e serviços a serem entregues, a documentação elaborada.}

# Restrições
{Restrições são condições ou situações que limitam seu planejamento e desenvolvimento e não podem ser eliminadas ou alteradas no decorrer do projeto. Devem ser descritas em tópicos e acompanhadas de metas valoradas. Ex.: Orçamento predefinido ou datas impostas.}

# Riscos Iniciais
{Relacionar em tópicos os riscos iniciais identificados no projeto.}

# Tempo Estimado
Tempo para execução do projeto são aproximadamente 16 semanas.

# Custo Estimado
O custo é aproximadamente uma hora por semana, nas 16 semanas previstas para execução do projeto.

10. Ferramentas utilizadas
Para execução do projeto serão utilizados o NetBeans 8.1, Astah-Community e GitHub.

# Gerente do Projeto

Nome: Marco Cezar M. de Mattos	Email: marco.cmm@gmail.com

# Aprovação do Termo de Abertura

Unidade Demandante	Data	Assinatura